莆田市荔城区第二实验小学绶溪校区设计招标

- 设 计 招 标 文 件

（简单低价中标法）

招 标 编 号：    润厦莆招【2022】024号

项 目 名 称： 莆田市荔城区第二实验小学绶溪校区设计招标

招  标  人：   莆田市荔城区第二实验小学   (盖章)

招标代理人：   福建润厦工程管理有限公司  (盖章)

日   期：2022年 7月

目 录

第一章  邀请招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款（格式）

第四章  投标文件格式

第一章  邀请招标公告

- 招标条件

本招标项目 莆田市荔城区第二实验小学绶溪校区设计招标 已批准建设，项目业主为莆田市荔城区第二实验小学，建设资金来 财政拨款 ，委托的招标代理单位为 福建润厦工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的 设计 进行 邀请 招标。邀请单位有： 莆田市建筑设计有限公司、千亿设计集团有限公司、浙江恒欣设计集团股份有限公司 。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点： 莆田市荔城区 ；

  - 建设规模： 总建筑面积约16420㎡ ；

  - 招标范围和内容：总平、方案设计、基坑支护设计、初步设计（包括概算文件编制）、施工图设计、后续设计服务（相关配套和临时设施工程的设计、招投标和施工所需的全部图纸设计，含施工期间设计指导、技术服务和配合图纸审查，根据项目实际需要情况与项目相关的全部设计内容均包含，但不限上述范围 ；

4）设计周期: 设计总周期为30 天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间）。

5）施工现场配合服务： 直至工程施工缺陷责任期满 。

6) 后续服务： 从提供正式施工图设计文件至工程通过竣工验收并配合审计结算及材料存档 。

7) 工程质量要求： 符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求 。

3.投标人的资格及资质要求

3.1 本招标项目要求投标人具备承担本工程项目的设计能力并具备建设行政主管部门核发的 工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上或建筑工程专业乙级及以上设计资质 （不分主、增项差别）；

3.2 投标人拟担任本设计项目负责人应具备 建筑 专业中级工程师及以上职称（项目负责人所属单位以职称证上的工作单位为准，若职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员半年内的社保缴费证明。项目负责人专业以职称证书上的专业为准）。

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目设计的能力，具体要求详见招标文件；

3.5 本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

1.招标人自 2022 年 7 月 21 日起在 莆田市荔城区人民政府网http://www.ptlc.gov.cn/--专题专栏（教育专栏）发布招标文件，投标人可登录网站自行下载招标文件。

2.书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以莆田市荔城区人民政府教育专栏下载的为准。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法： 简单低价中标法  。

6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为人民币 伍仟捌佰元整（￥5800 元），投标保证金以现金方式在现场缴交(用信封密封，公司盖公章)。未按规定时间要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。未中标投标人的投标保证金当场退还；中标的投标人的投标保证金，在中标人合同签订后，无息退还。

7.投标文件的递交

1）投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2022年 8 月 2 日 9 时 30 分，提交地点为：莆田市荔城区第二实验小学会议室 。

2）逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

招标人在莆田市荔城区人民政府网--专题专栏（教育专栏）网上发布招标公告。

9. 公告其他说明

参加开标活动的人员须佩戴口罩，主动接受体温检测，体温检测合格后无异常状况，方可进入开标场地并服从现场工作人员安排有序递交投标文件。近14日内有疫情重灾区接触史、发热、乏力、咳嗽、呼吸不畅等不适症状的人员不得进入开标场地。所有投标人递交投标文件时需排队递交（间隔1米）并出示“闽政通”福建健康码，显示绿码方可参与投标，请各投标人提前下载“闽政通”并完善福建健康码信息。未按以上要求参加开标会的投标人，招标人将拒收其投标文件。

10.联系方式

招标人： 莆田市荔城区第二实验小学 ；

地  址：  莆田市荔城区西天尾镇溪白村荔园北路1599号 ；

电  话： 13859892928  ；

联系人：  柯老师   ；

招标代理机构： 福建润厦工程管理有限公司 ；

地  址：  莆田市城厢区龙桥街道三迪公馆 ；

电  话： 18059921980 ；

联系人：   小杨  ；

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1  项目名称： 莆田市荔城区第二实验小学绶溪校区设计招标项目

1.2  建设地点： 莆田市荔城区

1.3  建设规模： 总建筑面积约16420㎡

1.4  招标范围和内容： 总平、方案设计、基坑支护设计、初步设计（包括概算文件编制）、施工图设计、后续设计服务（相关配套和临时设施工程的设计、招投标和施工所需的全部图纸设计，含施工期间设计指导、技术服务和配合图纸审查，根据项目实际需要情况与项目相关的全部设计内容均包含，但不限上述范围 ；

1.5  资金来源： 财政拨款

1.6  误期违约金：逾期每日 1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金；

2.招标项目的设计周期和质量标准

2.1 设计周期: 本招标项目设计周期为 30日历天，招标人要求设计工期不超过30日历天。中标人如不能在设计工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金；

2.2 施工现场配合服务：直至工程施工缺陷责任期满。

2.3后续服务：从提供正式施工图设计文件至工程通过竣工验收并配合审计结算及材料存档 。

2.4工程质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求。

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备承担本工程项目的设计能力并具备建设行政主管部门核发的 工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上或建筑工程专业乙级及以上设计资质 （不分主、增项差别）；

3.2投标人拟担任本设计项目负责人应具备具备 建筑 专业中级工程师及以上职称（项目负责人所属单位以职称证上的工作单位为准，若职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员半年内的社保缴费证明。项目负责人专业以职称证书上的专业为准）；

3.3投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件；

3.4本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

3.5投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)的代建人；

(3)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(4)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(5)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(6)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(7)被责令停业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)企业法人、拟派出主要项目负责人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(12)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市发展服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

投标人可登录 莆田市荔城区人民政府网 (http://www.ptlc.gov.cn/)--专题专栏（教育专栏）自行下载招标文件。

10.招标文件的制定依据

本招标文件依据现行的有关法律、法规和规章，以及莆田市人民政府莆政综[2009]114号文、莆政综〔2020〕47号。本招标文件如存在未尽事宜之处，按照莆田市人民政府莆政综[2009]114号文、莆政综〔2020〕47号执行。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人对工程情况和招标文件有疑问的可于 2022年 7 月 25  日17：00前可直接书面形式向招标人提出疑问。

11.2招标人将于 2022年 7 月  26 日17：30前在莆田市荔城区人民政府网发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12. 本工程设计费用最高限价：

12.1设计费计算方式如下

本工程设计收费最高限价暂定为人民币290000元（本项目总建筑面积约为16420平方米，其中地上面积为4400（教学楼）+8400（综合楼）+40（门房）＝12840平方米，地下室面积为3580平方米。其中地上为14.5元/平方米，地下室为29元/平方米。）

12.2 本工程建筑面积以有资质的审查机构审查合格后的面积为准；

12.3设计费采用固定价格方式包干使用。在合同实施期间，设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整；

12.4设计变更不再增加设计费；

12.5设计论证审批期间及期后续工作，招标人要求中标人按设计论证及期后续工作需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。

(三)投标文件

13.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

1、投标承诺函

2、企业及人员的相关证书、证件复印件（加盖单位公章）

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

注：投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书等）和项目负责人信息（设计负责人注册证书等）应直接在投标文件中体现，未体现的按废标处理。

14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为 90 日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金

15. 1本招标项目的投标保证金为人民币 伍仟捌佰元整（￥5800 元），投标保证金以现金方式在现场缴交，（需用信封密封向招标人提交）。未按规定时间要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。未中标投标人的投标保证金当场退还；中标的投标人的投标保证金，在中标人合同签订后，无息退还。

15.2投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程设计发包价、招标设计周期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

16.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为二份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

17.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

18.投标文件的提交地点、提交截止时间

18.1投标文件的递交地点为：莆田市荔城区第二实验小学会议室；投标文件的递交截止时间是： 2022年 8 月 2 日 9 时 30 分。

18.2逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

(四)开标、评标及定标

19.开标

19.1开标会定于 2022年 8 月 2 日 9 时 30 分在莆田市荔城区第二实验小学会议室 进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

19.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

19.3资格审查委员会

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

19.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第19.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

(4)确定进入资格审查的潜在投标人名单，

(5) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(6)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、设计工期、设计质量、项目负责人姓名及其它必要的内容。

20.评标

20.1 资格审查委员会审查投标文件确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入后续程序：

20.1.1投标人的企业营业执照、企业资质不符合招标文件要求的；

20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

20.1.4具有投标须知第3.5条情形之一的；

20.1.5投标人拟派的项目负责人职称证书或证明材料不符合招标文件要求的；

20.1.6投标人未按招标文件要求提供企业及个人的证书、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的；

20.1.7 投标人的投标报价超过本招标工程项目招标最高限价的；

21.确定中标人

21.1 本工程采用简单低价中标法确定中标人的评标办法。

21.2 评标委员会完成详细评审后对各投标文件的评审结果进行汇总，对资格审查合格且满足招标文件实质性要求的投标人，按照从低到高原则推荐中标候选人，推荐一名最终投标报价最低的为中标候选人。若合格的投标人出现最低投标报价有两个或两个以上相同的，则在最低投标报价相同的投标人当中采用随机抽取确定中标人（采取三轮抽取法，第一轮由投标人以递交投标文件先后顺序依次抽取顺序号，第二轮由招标人随机抽取一个对应号，第三轮由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位）。若该中标候选人被取消中标资格，招标人将依法重新组织招标。

21.3 招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

21.4经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定为中标人。

22.中标通知和中标公示

22.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在 莆田市荔城区人民政府教育专栏 网上公示。

22.2在评标结束公示期满后3日内，招标人未接到相关行政监督部门受理投诉通知时，

应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

23.附则

23.1在评标过程中，资格审查委员会要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查委员会可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

24  签订合同

24.1 中标人应于开标后5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计合同，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订建设工程设计合同后7天内进场设计等相关事务。

24.3中标人应在签订建设工程设计承包合同后十五日内将设计承包合同原件提交相关行政监督部门备案。

24.3中标单位逾期不领取中标通知书或不与建设单位签订建设工程设计承包合同的，招标人将取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

25  履约担保

25.1中标人中标后在签订建设工程设计合同前应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为签约合同价的10%。履约保证金应采用 现金转账或银行保函或履约保证保险和担保保函  的方式提交，采用保函的必须是中标单位开户行基本账户开具的银行保函。

25.2履约保证金在乙方将所有施工图设计材料经相关专业部门全面审查合格并提供相关图纸后七天内无息退还。

(六)标后管理

26.标后管理

本招标项目的标后监督管理按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》及《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理的通知》（莆政综〔2020〕47 号））、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》的通知（莆招投标办[2013]2号）等规定执行。

# 第三章  合 同 条 款（格式）

# GF-2000-0210

建设工程设计合同(二)

（专业建设工程设计合同）

工程名称： 莆田市荔城区第二实验小学绶溪校区 设计招标项目 工程地点： 莆田市荔城区 合同编号： 设计证书等级： 发 包 人： 莆田市荔城区第二实验小学 设 计 人： 签订日期：

| 中华人民共和国建设部 | 监制 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

设计质量保证

一、单位质量方式： 精心设计 优质服务 质量为本 用户至上。 树立以用户为中心的理念，依据法律法规和用户的需求，信守合同，遵守承诺，为用户提供经济、合理、先进的设计成果，以高品质的产品和服务，达到用户满意。

二、设计质量管理主要程序及管理理点： （一）明确各级岗位质量责任制，加强设计阶段的过程控制。 在设计过程的质量控制中，首先确定项目负责人、专业负责人、设计人员、校对人员、审核人员，明确相关人员岗位职责，确保设计文件、图纸符合规范、规程规定，满足各部门对本项目的要求。在设计过程中，要求各级岗位做到职责分明，层层控制把关，使设计中出现的错、漏、碰、缺等常见病切实得以克服。 （二）加强对设计项目的安排和管理工作，确保设计文件按期交付。 为了保证设计文件按时交付和满足工期要求，对每项设计工作都制订了严密的计划作业表，并对作业表的执行情况进行考核，对于按期或提前完成作业表计划或因主观原因推迟完成作业表计划的专业，规定了严格的奖罚措施。 （三）针对项目难点和关键问题，拟定对策措施。 （四）加强对不合格品的控制，防止不合格品出门。 （五）加强配合施工管理，努力提高服务质量。 做好设计文件交付后的技术交底、施工配合、设计变更及各类验收等后期服务工作，及时派遗设计人员前往工地，解决施工中出现的技术问题。当工程交付运营一段时间后，我院将有代表性地组织有关人员赴现场进行设计回访，听取用户意见，实地了解工程状况和设备使用情况，总结设计经验不断提高设计水平。

# 第三章  合 同 条 款（格式）

发包人： 莆田市荔城区第二实验小学

设计人：

发包人委托设计人承担 莆田市荔城区第二实验小学绶溪校区设计 ，项目地点为  莆田市荔城区  ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 本合同协议书及明确双方权利、义务的纪要、协议；

3.2中标通知书、投标书和招标文件；

3.3本合同专用条款；

3.4本合同通用条款；

3.5设计任务书和标准、规范及有关技术文件、技术要求；

3.6双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或相互矛盾外，以上面所列顺序在前为准。

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间:

用于施工图审批的设计文件  8 份；根据审批意见修改后用于审批和施工的设计文件 8 份（全套）；另需无偿提供完整的CAD及WORD电子版设计文件给招标人。

设计周期: 设计总周期为30天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间）。

（2）施工现场配合服务：直至工程施工缺陷责任期满。

（3）后续服务：从提供正式施工图设计文件至工程通过竣工验收并配合审计结算及材料存档 。

（4）工程质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求 。

第七条　费用

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总 投资 （万元） | 估算 设计费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积 （m2） | 方案 | 初步设计（包括概算文件编制） | 施工图 |  |  |
| 1 | 综合楼 | 12 | 8400 | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 综合楼 | 1 | 地下3580 | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 教学楼 | 6 | 4400 | √ | √ | √ |  |  |
|  | 门房 | 1 | 40 | √ | √ | √ |  |  |
| 说明 | 注明：建筑面积按照有资质的图审机构审查合格面积为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

第八条  支付方式

1、招标人不预付设计费。

2、工程设计费在项目实施性施工图设计经有关部门审查合格后并已向招标人交付该项目完整施工图纸（含电子版）后支付60%；主体全部验收合格后支付30%；工程竣工综合验收合格且签字盖章完整并符合要求后，经招标人确认后支付10%。设计变更不再增加设计费。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不支付任何费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金1000元的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.6发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.7设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为 50 年。

9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的  1  ％。

9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误壹日历天，扣罚贰仟元整。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预留金。

9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向 工程所在地 人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至工程验收结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人 肆 份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10本合同约定如与招标文件不一致的以合同文件为准。

12.11未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 投标文件格式

投 标 文 件

（   本）

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

编制日期：      年    月    日

投标文件目录

1、投标承诺函

2、企业及人员的相关证书、证件复印件（加盖单位公章）

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

注：投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书等）和项目负责人信息（设计负责人注册证书等）应直接在投标文件中体现，未体现的按废标处理。

1、投 标 承 诺 函

致：   {招标人名称}

1、根据招标编号为   {招标编号}  的   {招标项目名称}    招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求等相关资料及其他有关文件后，我方愿以  地上为     元/平方米，地下室为     元/平方米 作为投标报价，并按上述招标文件要求承包上述施工图设计任务及相关服务等后续服务工作。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件要求“招标人不得存在情形之一”规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按要求完成施工图设计(同时提交电子版图纸)，施工图设计工期为：      个日历天；工程质量达到                   标准。

5、一旦我方中标，我方将派   (施工图设计项目负责人姓名)   为本工程                    项目的项目负责人，证书号码为：            。

6、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保金。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方承诺，若有违反《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》（莆招投标办〔2013〕2号）规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：      年     月    日

2、企业及人员的相关证书、证件

1、企业证书：

1)企业营业执照副本复印件加盖单位章。

2)企业资质证书副本复印件加盖单位章。

2、项目负责人证书：

1)项目负责人职称证书复印件加盖单位章。

2）项目负责人以职称证书上的工作单位为准，若职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员近三个月的社保缴费证明。项目负责人专业以职称证书上的专业为准。

3）上述证书、证件均须在有效期内或经年检有效。

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1)法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：         身份证号码：

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用。

2)法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

年     月    日

上述格式用于投标人代表参加开标时使用