荔水利〔2023〕73号

- 关于2023年1-9月份全区重点水利项目

- 建设进度的通报

各镇街、中铁建北水（莆田）水务有限公司：

我区2023年共实施重点水利项目6个，总投资2.919亿元。2023年年度计划治理河长11.47km，年度计划总投资2.32亿元。截至目前，全区重点水利项目共完成年度治理河长9.5km，完成年度投资17741万元，占年度计划总投资76.47%。具体项目建设进度详见附表。

莆田市荔城区水利局

2023年9月27日

抄送：区效能办、区项目督查办，区委、区府分管领导，存档。

莆田市荔城区水利局                       2023年9月27日印发