荔城区新度镇港西村旧村复垦项目周边排水配套工程

（采购编号：ZTSCG2025004）

# 询比文件

采 购 人：莆田市荔城区鼎新经济开发有限公司

代理机构：中天顺韵建设管理有限公司

二○二五年九月

目录

第一章 询比采购邀请书

第二章 供应商须知

第三章 评审办法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

第一章   询比采购邀请书

福建省班固建筑工程有限公司、汇本（福建）建筑有限公司、福建省金盾建设工程有限公司：

荔城区新度镇港西村旧村复垦项目周边排水配套工程已具备采购条件，现邀请贵单位参加询比采购活动。

1 采购项目简介

- 1.1 采购项目名称：荔城区新度镇港西村旧村复垦项目周边排水配套工程

- 1.2 采购人：莆田市荔城区鼎新经济开发有限公司

1.3 采购代理机构：中天顺韵建设管理有限公司

1.4 采购项目资金落实情况：已落实

1.5 采购项目概况：河道清淤、排水沟修筑及水泵安装等。

1.6 成交供应商数量：一家。

1.7本项目审核后预算为486572元，最高限价为 428183元。

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：按施工图纸并结合预算编制说明。

2.2计划工期： 40日历天

2.3建设地点：福建省莆田市荔城区。

2.4质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 2.5 安全目标: 符合国家行业规范要求。

3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

（1） 资质要求：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)有依法缴纳税收的良好记录；

5)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件。

- 7)本项目的特定资格条件:响应供应商具备具备1、本采购项目要求响应人具备水利水电工程施工总承包三级或以上(资质类别及等级)资质和施工企业安全生产许可证； (参与小额水利工程投标企业需自主填报完善本企业在全国水利建设市场监管服务平台上信用信息，接受社会监督）

- 2、响应人拟担任本采购项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利水电 (专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）。

- 3、①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

- 4、本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。本项目为服工程类采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业”。

- （2） 财务要求： 具有健全的财务会计制度。

- （3） 业绩要求：/

- （4） 信誉要求： 具有良好的商业信誉。

- （5） 承担本项目的主要人员要求：拟担任本采购项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利水电 (专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；其他人员要求以闽建建[2018]37号文及相关主管部门的要求配备到位；

- （6） 其他要求：本项目需要落实的政府采购政策：小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（合同包一）。监狱企业，适用于（合同包一）。促进残疾人就业，适用于（合同包一）。信用记录，适用于（合同包一），按照下列规定执行：（1）响应供应商应在（填写询比文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“响应供应商提供的查询结果”），响应供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由评审小组通过上述网站查询并打印响应供应商信用记录（以下简称：“评审小组的查询结果”）。②响应供应商提供的查询结果与评审小组的查询结果不一致的，以评审小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致评审小组无法查询响应供应商信用记录的（评审小组应将通过上述网站查询响应供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以响应供应商提供的查询结果为准。④查询结果存在响应供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

- 3.2 供应商不得存在下列情形之一：

- （1） 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

- （2） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- （3） 其他：/

- 3.3 本次采购不接受联合体。

联合体参加询比采购活动的，联合体应满足本条第3.1款规定的要求，且联合体各方均不得存在本条第3.2款规定的情形。此外，联合体各方应分别满足如下条件：无

联合体的资格认定标准如下：无(注：此部分应明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、财务、业绩、信誉、主要人员等的认定方法，以最终认定联合体的资格。)

联合体应递交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目，否则相关响应文件均无效。

4 采购文件的获取

4.1 如贵单位有意参加询比采购活动，请于2025年11月10日至2025年11月19日，每日上午8:30时至12:00时，下午14:30时至18:00时(北京时间，下同)，在福建省莆田市城厢区胜利南街182号购买采购文件。邮购采购文件的，需另加手续费(含邮费)0.00元。采购人在收到邮购款(含手续费)后3日内寄送。

4.2 采购文件每套售价0元，售后不退。

5 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为2025年11月20日14时30分，地点为莆田数字城市电子交易服务平台开标室--福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道龙兴路(路口)二楼。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7 确认

你单位收到本邀请书后，请于2025年11月18日17时前，以书面形式确认是否参加询比采购活动。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加询比采购活动或明确表示不参加的，不得再参加询比采购活动。

8 其他：无（注：可根据项目情况简述采购项目评审方法等其他需要说明的内容。）

9 联系方式

采购人：莆田市荔城区鼎新经济开发有限公司  采购代理机构：中天顺韵建设管理有限公司

地  址：莆田市荔城区新度镇人民政府大院   地  址：福建省莆田市城厢区胜利南街182号

邮政编码：351100                          邮政编码：351100

联系人：胡先生                            联系人：小吴

电  话：15260999708                 电  话：18050556201

电子邮箱：/                           电子邮箱：/

开户银行：/                           开户银行：招商银行股份有限公司莆田分行

账  号：/                             账  号：594901037010009

2025年11月10日

附件   确认通知

# 确认通知

莆田市荔城区鼎新经济开发有限公司：

我方已于    年    月    日收到你方    年    月    日发出的          （项目名称）询比采购邀请书，并确认            （参加/不参加）询比采购活动。

特此确认。

被邀请单位名称：          （盖单位章）

年    月    日

第二章   供应商须知

供应商须知前附表

| - 条款号 |  | - 条款内容 | - 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.7.1 |  | - 踏勘现场 | - 不组织 - 组织，踏勘时间：/ - 踏勘集中地点：/ |  |  |
| - 1.8 |  | - 询比采购预备会 | - 不召开 - 召开，召开时间：/ - 召开地点：/ |  |  |
| - 1.9 |  | - 分包 | - 不得分包的内容：本项目不得分包 - 对分包供应商的要求：/ |  |  |
| - 1.10.2 |  | - 对非关键条款的偏差 | - 允许偏差的范围：/ - 允许偏差的项数：0项 |  |  |
| - 2.1（7） |  | - 构成采购文件的其他资料 | - 资料名称:无 |  |  |
| - 2.2.1 |  | - 供应商要求澄清采购文件的时间 | - 截止时间：开标前一天。 |  |  |
| - 2.2.3 |  | - 供应商确认收到采购文件补充文件 | - 确认的最晚时间：开标前一天。 - 确认的方式：书面确认。 |  |  |
| - 3.1.1（9） |  | - 构成响应文件的其他资料 | - 资料名称：供应商认为应提交的资料。 |  |  |
| - 3.2.2 |  | - 采购标的数量增减幅度 | - 采购标的数量增减幅度：10% - （注：数量增减幅度通常在10%以内。） |  |  |
| - 3.2.3 |  | - 最高限价或其计算方法 | - 无 - 有，最高限价或其计算方法： 合同包; 品目号; 品目名称; 最高限价; 资金来源; 成交供应商 （名）; 备注. 1; 1-1; 荔城区新度镇港西村旧村复垦项目周边排水配套工程; 元; 已落实; 1名; 本项目审核后预算为486572元，最高限价为 428183元. |
| - 3.2.4 |  | - 报价的其他要求 | - 按“询比采购文件第六章响应文件格式”提供。 |  |  |
| - 3.3.1 |  | - 响应文件有效期 | - 90个日历天 |  |  |
| - 3.4.1 |  | - 响应保证金 | - 不要求递交 - 要求递交 - 保证金的金额：4280.00元 保证金的形式：保证金的形式：投标保证金以公对公转账或电汇形式提交，不直接接受现金或汇票，以投标文件递交截止时间前到账为准。 投标保证金银行帐号： 开户银行：招商银行股份有限公司莆田分行； 帐户名称：中天顺韵建设管理有限公司福建分公司； 帐 号：594901037010009； |  |  |
| - 3.4.2 |  | - 退还响应保证金的时间 | - （1）未成交人的询比保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。 - （2）成交人的询比保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户。（但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织询比采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成询比保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）） |  |  |
| - 3.4.3（3） |  | - 不退还响应保证金的其他情形 | - (1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； - (2)供应商在响应文件中提供虚假材料的； - (3)除因不可抗力或询比文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的； - (4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； - (5)供应商假借以他人名义参加询比或者以其他方式弄虚作假，骗取成交； - (7)国家法律法规以及询比文件中规定的其他询比保证金不予退还的情形。 - 上述不予退还询比保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。 |  |  |
| - 3.5（1） |  | - 供应商的资格要求： | 供应商的资格要求： （1）法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。 序号; 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 1; 询价响应声明; 详见响应函. 2; 单位负责人授权书; ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②供应商为自然人的，可不填写本授权书。. 3; 营业执照等证明文件; ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. 4; 提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）; ①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2024年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。. 5; 依法缴纳税收的证明材料; ①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 6; 依法缴纳社会保障资金的证明材料; ①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 7; 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有); 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。. 8; 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明; ①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。. 9; 信用信息查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止时间当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由询价小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。 ④经查询，供应商参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. 10; 联合体协议; 本项目不接受联合体响应. 11; 本采购包属于专门面向中小企业采购。; 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。本项目为服工程类采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业”。. 12; 本项目的特定资格条件; - 响应供应商具备:1、本采购项目要求响应人具备水利水电工程施工总承包三级或以上(资质类别及等级)资质和施工企业安全生产许可证； (参与小额水利工程投标企业需自主填报完善本企业在全国水利建设市场监管服务平台上信用信息，接受社会监督） - 2、响应人拟担任本采购项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利水电 (专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）。 - 3、①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。. |
| - 3.6.1 | - 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 |  |  | - 无 |
| - 3.7.5 | - 响应文件副本份数及电子版要求 |  |  | - 响应文件正本1份，副本2 份 - 是否要求提供电子版响应文件： - 不要求 - 要求，提供电子版相应文件的形式：电子word版本或PDF扫描件1份 |
| - 3.7.6 | - 分册装订要求 |  |  | - 供应商必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装装订成册。 |
| - 4.1.2 | - 封套上应载明的信息 |  |  | - 至少标识项目名称、项目编号、供应商单位名称等信息 |
| - 4.2.1 | - 递交响应文件的截止时间和地点 |  |  | - 截止时间：2025年 10月28日16时00分 - 递交响应文件的地点：莆田数字城市电子交易服务平台开标室--福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道龙兴路(路口)二楼 |
| - 4.2.2 | - 是否退还响应文件 |  |  | - 否 - 是，退还时间：无 |
| - 4.3.3 | - 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 |  |  | - 自采购人收到供应商递交的书面通知之日起5个工作日内 |
| - 5.2（4） | - 开启程序 |  |  | - 开启顺序：按照询比文件要求 - 其他应公布的信息：/ |
| - 5.3 | - 递交响应文件的供应商不足的情形 |  |  | - 成交供应商为多家时，供应商不足的数量要求： 三家 - （注：采购人在此处填写的数量一般不少于成交供应商数量的2倍） |
| - 6.2.2 | - 推荐候选成交供应商的排序及数量 |  |  | - 是否排序： - 排序 - 不排序 - 数量：1 |
| - 7.5 | - 发布成交公告 |  |  | - 公告媒介：荔城区人民政府网 |
| - 7.6 | - 履约保证金 |  |  | - 不要求递交 - 要求递交 - 履约保证金金额：中标合同价的10％ - 履约保证金形式：可采用现金转帐或银行保函或担保保函或保证保险的方式提交。采用现金转账方式缴纳的，须从中标人基本账户转入招标人指定账户；以银行保函递交的，应由中标人单位基本账户所在银行出具。（采用非现金方式递交的，应根据莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定执行） - 履约保证金有效期限：以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日。采用银行保函或担保保函或保证保险的，履约保证金有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内，若保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还 - 递交时间：与采购人签订合同前 |
| - 7.7.4 | - 签约合同价 |  |  | - 按第三章“评审办法”第 2.2.3 项规定 |
| - 8.1 | - 异议渠道 |  |  | - 联系人：小吴 - 联系电话：18050556201 - 通信地址：福建省莆田市城厢区胜利南街182号 - 其他：电子邮箱:/ |
| - 8.2 | - 可以调解异议争议的行业组织或专业咨询机构 |  |  | - 主管部门 |
| - 10.1 | - 采购代理服务费 |  |  | - 不要求承担 - 要求承担 费用标准或金额：本项目招标代理费用由成交供应商支付，成交供应商在领取成交通知书的同时向招标代理人缴纳招标代理服务费(其中包含该项目采购有跟标或增加补充而产生的采购金额。但若采购人的实际采购金额低于成交总金额的，招标代理人将不予退还原缴纳的费用)；代理服务费以中标金额为基数，采用差额定率累进法计算，按以下收费标准的50%向招标代理人缴纳招标服务费，具体缴纳标准比例为：总金额在100万元以下的部分按1.5%缴纳；若招标失败重新招标，不再追加代理服务费。 - 代理服务费缴纳账户：开户名：中天顺韵建设管理有限公司福建分公司；开户行：招商银行股份有限公司莆田分行；账号：594901037010009。 |
| - 10.2 | - 需要补充的其他内容 |  |  | - 无 |

1 总则

1.1 采购方式

本项目采用中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》(T/CTBA001—2019)规定的询比采购方式。

询比采购是指采购人组建评审小组与响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的采购方式。

1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参加询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8 询比采购预备会

供应商须知前附表规定召开询比采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。

1.9 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.9 主要材料和关键部件外购

供应商拟对主要材料和关键部件进行外购的，应符合第五章“采购需求”中提出的或允许外购的相关规定，并在响应文件中作出说明。

1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同草案中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作岀满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

- 1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的,如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

- （1） 询比采购公告(或询比采购邀请书)；

- （2） 供应商须知；

- （3） 评审办法；

- （4） 合同条款及格式；

- （5） 采购需求；

- （6） 响应文件格式；

- （7） 供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

- 2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

- 2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

- 2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3 响应文件

3.1 响应文件的组成

- 3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- （1） 响应函；

- （2） 授权委托书(如有)；

- （3） 联合体协议书(如有)；

- （4） 响应保证金(如有)；

- （5） 商务和技术偏差表；

- （6） 报价表；

- （7） 资格审查资料；

- （8） 响应方案（若有）；

- （9） 供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

- 3.1.2 供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1(2)目所指的授权委托书。第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1(4)目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第3.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

- 3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

- 3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”四、响应保证金)递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- （1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

- （2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

- （3）发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5(1)-3.5(9)中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“*”)的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个相应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页,作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书,授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。3.7.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4 响应文件的递交

4.1 响应文件的包装与标记

- 4.1.1 响应文件应密封包装。尾密封的响应文件，采购人将拒绝接受

- 4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

- 4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开启响应文件

5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

- （1） 宣布开启会议纪律；

- （2） 宣布参加开启会议的工作人员姓名；

- （3） 供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

- （4） 按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案；

- （5） 供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

- （6） 宣布有关注意事项；

- （7） 开启会议结束。

5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

- 采购项目选择溢价成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，或采购项目选择多家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量少于供应商须知前附表规定数量的，采购人可按照下述情况分别处理：

- 终止询比并重新组织采购

- 采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

- 继续询比采购

- 采购项目不存在终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第5.2款规定的程序继续开启响应文件，并按照第三章“评审办法”规定的规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。

6 评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由代理机构组建的评审小组，由评标专家（以下简称“评委”）共3人组成，由评审专家库里随机产生，负责评审工作。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1） 供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

- （2） 与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2 评审

6.2.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

7 合同授予

7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

7.2 确定预成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果(如有)，对候选成交供应商综合评估后从中选择确定预成交供应商。

7.3 预成交结果公示

预成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

- （1） 所有候选成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限；

- （2） 预成交供应商名称、预成交份额(如有)及选择原因；

- （3） 供应商须知前附表规定的其他内容。

7.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向预成交供应商发出成交通知书。

7.5 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限、成交份额(如有)及供应商须知前附表规定的其他内容。

7.6 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为采购合同金额的10%。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还;给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发岀成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价(采购文件不允许调整的费率和金额除外)。

7.8 特殊情形处理

因供应商对预成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定预成交供应商、进行公示并公告。

8 异议

8.1 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对预成交结果提出异议。异议应在预成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

- （1） 异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

- （2） 具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

8.2 异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

9 纪律要求

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中,评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

10 需要补充的其他内容

10.1 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

10.2 其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 附件1   开启记录表

开启记录表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商 | 响应报价 | （供应商须知前附表规定的其他应公布的信息） | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表：                记录人：

年    月    日

## 附件2   问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：            ）

- （供货商名称）：

评审小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明和补正：

1.

2.

………

请将上述问题的澄清、说明和补正于    年    月    日    时前递交至      （详细地址）或发电子邮件至              （电子邮箱地址）。采用电子邮件方式的，应在    年    月    日    时前将原件递交至              （详细地址）。

采购人（或采购代理机构）：           （签字或盖单位章）

年    月    日

## 附件3   问题的澄清

问题的澄清

（编号:             ）

评审小组：

问题澄清通知（编号：         ）已收悉，现澄清、说明和补正如下:

1.

2.

………

上述问题澄清、说明和补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。

供应商：                                        （盖单位章）

或

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

年    月    日

## 附件4   成交通知书

成交通知书

（成交供应商名称）：

你方所递交的       （项目名称）的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：                 。

成交份额：               。（如有）

请你方在接到本通知书后的    日内到            （指定地点）与我方签订采购合同，并按采购文件第二章“供应商须知”第7.6款规定向我方递交履约保证金。

特此通知。

采购人（或采购代理机构）：                      （盖单位章）

年    月    日

## 附件5   确认通知

## 确认通知

（采购人或采购代理机构名称）：

你方于    年    月    日发岀的          （项目名称）采购文件的澄清/修改的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

供应商：                  （盖单位章）

年    月    日

第三章   评审办法

评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | 最低价法 综合评分法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章3.7.2项及3.7.3项的规定 |
|  |  | 联合体协议书 | 递交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 响应函中实质性内容 |  |
|  |  | ..... | ..... |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（3）款规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（5）款规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（6）款规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（7）款规定 |
|  |  | 不存在第一章第3.2款情形 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（8）款规定 |
|  |  | 联合体供应商 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（9）款规定 |
|  |  | ..... | ...... |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章第3.4.1项规定 |
|  |  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 完成期限 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 合同条款 | 符合第二章第1.10.1项的规定 |
|  |  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |
|  |  | ..... | ..... |
| 2.2.2 | 评审价格 |  |  |
| 3 详细评审标准和程序（综合评分法） |  |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 3 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 由评审小组投票决定 由评审小组抽签决定 其他方法：无 |  |

1 评审方法（综合评分法）

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2.2项规定的方法确定供应商响应报价的评审价格，并按照评审得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

2 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 初步评审程序

- 2.2.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作岀书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

- （1） 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （2） 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- （3） 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

- （4） 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担,如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

2.2.5 特殊情形处理

初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审，或经采购人同意，直接转换选择其他采购方式，与原供应商共同完成后续采购程序。

选择直接转换采购方式采购的，评审小组按照本章第5条“直接转换采购方式评审程序”重新评审。除了采购人与供应商双方提出修改补充并接受新的条件和要求外,原采购文件与原响应文件对采购人和供应商仍然具有相应约束力。

## 3 详细评审标准和程序（综合评分法）

（1）响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的供应商为成交供应商。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

- 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

②技术项（F2×A2）满分为78分。

| 序号 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求响应 | 51.00 | 磋根据供应商对询比文件第三章询比内容及要求第二条技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术规格偏离表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术评审项共有17项，全部满足询比文件要求的得51分，每负偏离一项扣3分,扣完为止。 |
| 总体实施计划 | 3.00 | 总体实施计划：根据供应商针对本项目提供的总体实施计划，由询比小组进行评审：措施内容详实、切合本项目实际情况且有利于项目实施的得3分；措施内容完整、基本符合本项目实际情况的得2.9分；措施内容一般、与本项目实际情况契合度一般的得2.7分；措施差或未提供的不得分。 |
| 进度安排方案 | 3.00 | 进度安排方案：根据供应商针对本项目提供的进度安排方案，由询比小组进行评审：方案内容详实、切合本项目实际情况且有利于项目实施的得3分；方案内容完整、基本符合本项目实际情况的得2.9分；方案内容一般、与本项目实际情况契合度一般的得2.7分；方案差或未提供的不得分。 |
| 施工程序 | 3.00 | 施工程序方案至少包括：①施工准备阶段、②施工阶段、③竣工阶段，④验收阶段，通过清晰、有序的施工程序，可以确保项目的顺利进行和高质量完成的得3分，方案部分内容详实，相应要点阐述准确、符合实际需要的得2.9分；提供的方案完整，方案阐述简短的得2.7分；未提供不得分。 |
| 工程资料的编制及管理 | 3.00 | 根据供应商所提供的工程资料的编制及管理方案（包括但不限于：项目实施过程中、工程资料整理、竣工验收、竣工图编制、工程竣工资料交付等）由询比小组进行评审：措施方案详细完整完全满足项目要求得3分；方案完整基本满足项目要求得2.9分；方案完整阐述内容单一能部分满足实际需求得2.7分；方案不完整或未提供的本项不得分。 |
| 应急处理方案 | 3.00 | 应急处理方案：根据供应商针对本项目施工实施过程中对突发事件的应急处理方案，由询比小组进行评审：方案内容详实、切合本项目实际情况且有利于项目实施的得3分；方案内容完整、基本符合本项目实际情况的得2.9分；方案内容一般、与本项目实际情况契合度一般的得2.7分；方案差或未提供的不得分。 |
| 安全生产、文明施工的管理体系 | 3.00 | 确保安全生产、文明施工的管理体系与对应保证措施：管理体系详细完整，保证安全生产、文明施工等的对应措施合理得当，完全满足施工需要得3分；管理体系较完善，保证安全生产、文明施工等的对应措施较合理，基本满足施工需要得2.9分；管理体系不完整，保证安全生产、文明施工等的对应措施有所欠缺的得2.7分；未提供的不得分。 |
| 施工人员培训过程资料的编制及管理 | 3.00 | 根据供应商所提供的施工人员培训过程资料的编制及管理方案（包括但不限于：编制目的、管理原则、培训资料编制内容体系培训资料管理流程等）由询比小组进行评审：措施方案详细完整完全满足项目要求得3分；方案完整基本满足项目要求得2.9分；方案完整阐述内容单一能部分满足实际需求得2.7分；方案不完整或未提供的本项不得分。 |
| 材料及工程设备投入保证措施 | 3.00 | 材料及工程设备投入保证措施内容至少包括：①投入的施工材料、②机械、③机具及设备具有详细计划且计划周密，④数量、选型配置、⑤进场数量、时间安排合理及保证措施得当，完全满足施工需要得3分；方案部分内容详实，相应要点阐述准确、符合实际需要的得2.9分；提供的方案完整，方案阐述简短的得2.7分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 环保与环卫管理 | 3.00 | 根据各供应商所提供环保与环卫管理措施的情况，由评标委员会进行评议：①措施合理、保障全面的得3分；②措施较合理、保障较全面的得2.9分；③措施合理性、保障较弱的得2.7分。未提供本项不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为12分。

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 保修服务 | 3.00 | 供应商的保修服务： 根据供应商保修服务响应时间进行评价，1小时内（含1小时）响应并达到现场处理的得3分，2小时（含2小时）内响应并达到现场处理的得2分，其他不得分。（满分3分） |
| 承诺 | 3.00 | 根据供应商承诺企业在施工过程中未发生重大安全事故情况的得3分，格式自拟，未提供不得分，如发现隐瞒被通报情况或提供承诺弄虚作假的，取消供应商成交资格。 |
| 劳动仲裁或发生法律纠纷 | 3.00 | 供应商近3年未发生因拖欠员工工资被申请劳动仲裁或发生法律纠纷的得3分。注：须提供承诺函并加盖公章，否则不得分。如果发现虚假承诺，取消其成交资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。（注：近3年不等于供应商需成立3年） |
| 类似业绩 | 3.00 | 根据供应商提供的自2022年1月1日起至提交响应文件截止时间止（日期以验收合格的相关证明文件时间为准），由供应商自身已完成的与本次类似的业绩情况进行评分：每提供一份同类型业绩得3分，满分3分。 注：（1）供应商须提供该业绩项目的中标（成交）公告的下载网页并注明网址、中标（成交）通知书、施工合同复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件；（2）未按要求提供证明材料或提供的证明材料不齐全的或者提供的材料无法有效证明相关事项的不得分。 |

4 评审结果

4.1 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人递交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商(排序或不排序)。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

5 直接转换采购方式评审程序

5.1 初步评审

5.1.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

5.1.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

5.1.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效,评审小组应告知有关供应商。

5.1.4 当通过初步评审的供应商数量大于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照谈判方式继续评审选择成交供应商。

当通过初步评审的供应商数量等于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照直接采购方式继续评审选择成交供应商。

当询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款选择多家成交供应商，通过初步评审的供应商数量小于约定成交供应商数量且大于等于一家的，可以改为参照直接采购方式继续评审选择一部分成交供应商，或者终止全部采购，重新组织采购选择全部成交供应商。

初步评审后，当所有响应文件均无效时，应重新组织采购。

5.2转换采购方式

5.2.1 参照谈判采购方式评审

- （1） 谈判。

- 1） 评审小组应按照供应商递交响应文件的顺序或评审小组抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审小组可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

- 2） 供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

- 3） 谈判结束后，评审小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

- （2） 公开开启最终报价。

评审小组将在递交最终报价的截止时间公开开启最终报价，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

- （3） 详细评审。

评审小组将按本章第3条规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审小组有权对本章第3.2项规定的评审基准价和第3.3(3)目规定的报价评分标准进行调整，但评审小组应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审小组认为所有供应商的最终报价仍然不合理的，应向采购人提出终止采购建议。

- （4） 编写评审报告。

评审小组按本章第4.2款规定推荐候选成交供应商或按本章第5.2.1(3)规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

5.2.2 参照直接采购方式评审

- （1） 谈判。

评审小组所有成员集中与供应商进行谈判，供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人应参加谈判。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人(单位负责人或其授权的代理人)在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。评审小组可根据需要，安排多轮谈判。

- （2） 详细评审。

评审小组通过对采购成本、供应能力、风险管控、采购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行物有所值综合评价。

- （3） 编写评审报告。

评审小组根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写评审报告，推荐候选成交供应商或提出谈判终止建议。

第四章   合同条款及格式

（由采购人与成交供应商自行协商）

- 采购需求

一、技术和服务要求：

1、本项目设计图纸及建筑工程招标控制价编制说明是询比文件不可分割的一部分，若询比文件的内容与图纸及建筑工程招标控制价编制说明的内容发生冲突，则以图纸及建筑工程招标控制价编制说明的内容解释为准，询比文件报价部分的内容与工程量清单发生冲突，则以工程量清单的内容解释为准。询比文件未体现的内容，若图纸或建筑工程招标控制价编制说明有体现，则以图纸或建筑工程招标控制价编制说明的内容为准。因设计图纸未完全反映施工量，图纸未体现的内容，工程量清单有体现的，以工程量清单为准进行报价，实际施工中若未发生，则未发生部分不予结算。（评审项1）

2、供应商应提供拟投入的主要施工机械设备，按采购人现场实际要求配置。（评审项2）

3、本项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的相关的工程建设标准。所有材料、设备应经有关质量、安全部门认可后方可使用。材料进场时，必须经过采购单位或监理单位验审后方可进场使用，所有材料、设备所选的品牌品质（技术标准和质量等级等）必须适用于本项目且符合国家和行业规定标准、规范要求，否则，采购人有权给成交供应商发出停工令，所造成的损失由成交供应商负责。（评审项3）

4、供应商提供的货物及材料必须是正规合格的产品，技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求。（评审项4）

5、踏勘现场：供应商应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的理解、推论和结论概不负责任。（评审项5）

6、项目管理人员配备要求：（评审项6）

施工现场管理人员应当在工程开工前，由成交供应商按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于福建省关于项目施工管理人员配备的要求。

- 7、文明施工要求：（评审项7）

成交供应商的文明施工的各项费用不低于工程预算报价书中公布的金额，在施工中，成交供应商须满足文明施工等建设行政主管部门和有关部门的规定。本工程土方、设施、设备进出场造成环境影响的责任由成交供应商承担，工完场清。当地政府有特殊要求时，同时按要求执行。成交供应商应按照有关的法律、法规和标准规范的规定以及经监理人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。成交供应商应办理好文明施工的相关手续。成交供应商必须保证文明施工措施费专款专用，并接受监理人和采购人的监督。监理人或采购人发现成交供应商的行为不符合文明施工要求的，监理人应责令成交供应商整改，成交供应商拒绝整改或整改不到位的，采购人有权扣除成交供应商的文明施工措施费并上报有关部门。

8、工程质量标准

8.1本工程质量标准，必须达到国家现行的水利建筑工程验收标准的合格等级。（评审项8）

8.2因供应商原因，工程质量达不到规定的质量等级，供应商必须按合同约定，承担违约金和承担采购人由此产生的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，方交付使用。（评审项9）

8.3供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，如造成事故的相关费用由供应商自行承担。（评审项10）

8.4供应商必须认真进行施工组织设计，并提交保证工程进度、计划措施、施工技术措施、保证安全施工的措施、保证工程质量的技术措施、保证环保的措施。（评审项11）

8.5供应商必须保证不弄虚作假和以次充好，保证施工材料的质量。（评审项12）

9.施工现场管理要求

9.1现场安全防护设施要求

9.1.1供应商应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由供应商全部负责。（评审项13）

9.1.2供应商应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章制度，采用适当有效的防护措施，加强施工安全管理，对施工现场人员安全以及防火、防爆和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。（评审项14）

10.施工机具进场要求（评审项15）

施工机具按时进场，并满足施工的需要，否则，成交人应按合同约定向采购人支付违约金。违约金由采购人从工程款中扣除或从成交人的履约担保中支取。

- 本项目禁止中标(成交）供应商将本项目进行分包与转包。若发现转包挂靠、分包、转包等，一经核实，采购人有权单方面取消其成交资格同时中止合同由此产生的所有责任和损失均由中标(成交）供应商负责，采购人有权向中标(成交）供应商索赔;已施工部分不得拆除损毁，采购人不对成交供 应商作任何赔偿。（评审项16）

- 项目完工后，中标(成交）供应商应严格按照现行国家法规、规范等要求向采购人提供完整的技术资料6份（含电子版）。（评审项17）

二、商务部分：
1、服务地点：福建省莆田市荔城区。

2、服务时间：40日历天

- 3、支付条件：按照询比文件、响应文件及合同验收合格
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：10%。
说明：1）中标人与采购人签订合同前，中标人可采用现金转帐或银行保函或担保保函或保证保险的方式提交。采用现金转账方式缴纳的，须从中标人基本账户转入招标人指定账户；以银行保函递交的，应由中标人单位基本账户所在银行出具。（采用非现金方式递交的，应根据莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定执行）。

- 2）履约保证金有效期限：以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日。采用银行保函或担保保函或保证保险的，履约保证金有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内，若保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

5、是否邀请供应商参与验收：否。

#### 6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 1. 采购人将根据询比文件要求、成交供应商所供服务的标准及相应的行业标准及规范要求进行验收。 2. 验收所发生的一切费用由成交供应商承担。 |

- 支付方式与条件

| - 序号 | - 类型 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 合同支付方式 | - 1、施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算： 工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×（1－中标价降幅系数）×80%，其中中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）÷工程预算价×100% ，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的97.00% - 2、当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。（本工程缺陷责任期为工程通过竣工验收后1年），缺陷责任期满，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的3.00% |

8、质量要求

8.1、工程质量标准：符合国家及省级现行《水利工程施工质量验收规范》合格标准。

- 8.2、施工中所有材料必须达到采购人要求，若未达要求造成的材料浪费等一切相关费用由成交人自行承担。

- 9、违约责任

9.1因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿，赔偿金额为合同总额的10%。

9.2在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为成交供应商违约，采购人有权提出追索和索赔：

9.2.1签订合同后，成交供应商未按合同规定交付的；成交供应商对采购标的逾期交付的，每逾期一天，按3000元/天偿付违约金；逾期超过15个日历天（含15个日历天），采购人有权单方面解除合同，同时成交供应商向采购人支付合同总价的10%作为违约金；已完成的工程量不予支付合同款项。

9.2.2成交供应商未能按合同规定履行其义务的；在签订采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，成交供应商还需另行支付相应的赔偿，赔偿金额为合同总额的10%。

9.2.3本合同所有内容，都必须由成交供应商或在响应文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为成交供应商违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿，赔偿金额为合同总额的10%。

9.3成交供应商履行义务不符合合同约定时，采购人有权向成交供应商进行索赔。

9.4因成交供应商原因发生重大质量事故，已完成的工程量不予支付合同款项；并向采购人支付合同总金额的10%作为赔偿金，还将按有关质量管理办法规定执行。同时采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

9.5成交供应商应做好安全施工，施工中发生的一切安全事故由成交供应商承担全部责任，采购人不承担任何责任；出现安全隐患成交供应商应及时排除。若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

9.6成交供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目经理或项目技术负责人每人次支付违约金5000元人民币；其他人员每人每次支付违约金3000元人民币。

9.7成交供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：采购人有权要求成交供应商承担5000元违约金，同时采购人有权解除合同并责令成交供应商退场，由此产生的一切损失及后果成交供应商承担。

9.8在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9.9成交人不履行与招标人订立合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

10、施工要求

10.1成交供应商须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

10.2成交供应商必须严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定（如施工设 计图要求），成交供应商自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定成交供应商需暂停施工，由此对工期造成延误，成交供应商应承担相关的违约责任。

10.3成交供应商不得以任何形式将工程全部或部分转包给第三方。

10.4成交供应商如需采购人提供水电接口的，则须在接口处装表计量，装表费及水电等所有费用均由成交供应商承担。

10.5本工程施工现场按照莆田市关于建筑施工安全文明标准化的相关规定，应设置施工现场围档。
10.6由供应商负责将所有建筑垃圾清除干净。

10.7施工期间所产生的垃圾清运等费用由供应商自行承担.

10.8供应商应及时支付农民工工资，否则采购人有权从工程价款中扣除支付。

11、工期延误

11.1因采购人原因导致工期延误

11.1.1因采购人原因导致工期延误的其他情形：如果发生工期延误，则成交供应商工期予以顺延。

11.2因成交供应商原因导致工期延误

11.2.1因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天罚款5000元人民币的违约金，由采购人直接从工程款中扣抵。

11.2.2因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总额10%，逾期扣款金额超过合同总额10%时，视为成交供应商违约，采购人可终止合同，成交供应商承担由此项违约行为给采购人带来的一切经济损失及法律责任。

12、工程竣工

12.1、成交方必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。
12.2、因成交方原因不能按照协议书约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，成交方承担违约责任。
13、验收

13.1验收标准：本询比文件要求和国家相关的执行标准、技术要求；材料设备制造厂家的产品标准、响应文件的承诺进行验收。

14、技术资料及移交

成交供应商应在项目验收时向采购人提供并移交下列（但不限于）项目及项目相关资料：

14.1施工内业资料；

14.2技术说明书（含材料、设备的原理图及其符号说明）及竣工图纸；

14.3其它正式验收需提供的通知或文本或资料。

15、保修期及售后服务

15.1本项目的质保期为工程竣工验收合格后一年(如承诺延长，按延长质保期)，其中防水、主体结构等国家有另行规定的按国家规定执行。保修期内成交供应商必须保证对整个项目非人为破坏而损坏的免费保修保养，并按照本项目特点提供终身良好的售后服务。（免费质量保修期不满足询比文件要求将导致报价无效）

15.2在免费质量保修期内由于施工质量原因造成的任何损伤和损坏，供应商须免费负责修理或更换。

15.3在免费质量保修期结束前，须由成交供应商的工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理或更换。在修复之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告采购人。

15.4在免费质量保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，成交供应商须免费负责修理或更换。

15.5属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到修理通知之日起72小时内派人修理。成交供应商不在约定期限内派人修理的，采购人可以委托他人修理。所发生的费用从工程质量保修金内扣除。工程质量保修金不足支付保修费用的，采购人有权向成交供应商追偿。

质量保修完成后，由采购人组织验收。

15.6成交人对项目负责人的授权范围如下：

15.6.1项目负责人可委派有关具体管理人员，承担部分权利和职责。委派人员如有权签证，则需项目负责人的书面通知采购人代表明确其权限和范围。

15.6.2项目负责人不得将下列工作委托其他管理人员，否则视为违约：

(1)主持编制施工组织设计、工程进度计划以及主要项目施工方法；

(2)签署工程开工、复工报告、工程款支付申请、工程竣工报验单；

(3)签署确认竣工结算、签署竣工文件；

(4)调解合同争议、处理索赔，申请工程延期；

(5)根据工程项目的进展情况进行项目管理人员调配，调换不称职的管理人员。

15.6.3成交人擅自更换项目负责人的违约责任：因特殊情况发生项目负责人更换的，成交人必须及时将变更的项目负责人和理由报原备案机构备案，变更的项目负责人资格条件不得低于原条件。项目负责人除发生了下列特殊情况外，不得更换：

(1)因重病或重伤(持有县、区以上医院证明)两个月以上不能履行职责的；

(2)主动辞职或调离原工作单位的；

(3)因管理原因发生重大工程质量、安全事故，不适合再担任项目负责人的；

(4)无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；

(5)因违法、违规被责令停止执业的；

(6)因犯罪被羁押或判刑的；

(7)死亡的；

(8)因其他不可抗力而无法履职的。

除上述原因外，成交人如要求更换项目负责人，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，未经采购人批准，不得更换投标时所报的项目负责人。经采购人批准更换项目负责人的，成交人应按照如下约定向采购人支付违约金，违约金从未支付工程款或履约保证金中扣除：项目负责人每人次支付违约金10000元人民币。

15.6.4成交人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：暂停工程款拨付，在收到采购人2次及以上书面通知书后仍未整改的，需向采购人支付违约金5000元，且暂停工程款拨付直至成交人更换符合采购人要求的项目负责人为止。
15.6.5项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人及施工员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，采购人有权要求承包人支付项目经理或技术负责人每人次5000元违约金，其他人员每人次2000元违约金，并直接从承包人的工程款中扣抵。造成损失的，承包人承担相应经济、法律责任。

- 响应文件格式

（项目名称）

# 响应文件

# 供应商：

## 年    月    日

—、响应函

(采购人名称):

- 1.我方已仔细研究了         (项目名称)采购文件的全部内容，并愿意按合同约定履行义务。

- 2.我方的响应文件包括下列内容：

- （1） 响应函；

- （2） 授权委托书(如有)；

- （3） 联合体协议书(如有)；

- （4） 响应保证金(如有)；

- （5） 商务和技术偏差表；

- （6） 报价表；

- （7） 资格审查资料；

- （8） 响应方案；

………

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

- 3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

- 4.我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

- 5.如我方成交，我方承诺：

- （1） 在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

- （2） 在签订合同时不向你方提岀附加条件；

- （3） 按照采购文件要求递交履约保证金；

- （4） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

- 7.                  （其他补充说明）。

供应商：                                     (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：         (签字)

地  址：                                               电子邮箱：                                             电  话：                            传  真：

邮政编码：                                                年    月    日

# 开标（报价）一览表

项目编号：

项目名称：

采购包：1

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工工期 | 施工范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |

合计响应报价：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

#### 附件2-1 详细报价书

说明：

格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：　　　　（签字）

供应商名称：　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

### 附件3 资格证明文件

#### 附件3-1 参加询比的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

1、关于贵方　　年　　月　　日项目（项目编号:                    ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加询比，我方提供询比文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：

2.1供应商单位名称：

2.2注册地址：

2.3单位负责人姓名：  　　 　　 性别：  　　 年龄：  　　 职务：  　　 　　 。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的询比且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　 （签字）

供应商名称：　　　　 （全称并加盖公章）

日期：　　　年　　月　　日

#### 附件3-2 供应商的资格声明

致：（采购人或采购代理机构）

1、我方已知晓询比文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的询比保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 询比文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商除了应遵守采购法及实施条例、采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据询比文件和询比过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的询比且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　 （签字）

供应商名称：　　　　 （全称并加盖公章）

日期：　　 年　　月　　日

#### 附件3-3 单位负责人授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”） 授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的响应询比，全权代表我方处理响应谈判过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与询比、澄清、签约等工作。供应商代表在响应谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

供应商代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：　　年　　月　　日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加询比的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加询比的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。。

4、对于接受联合体形式的询比且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件

### 附件3-4 证明材料

注：根据采购文件须知前附表1第1项号的“（2）特定资格条件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的3-4-1资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求，供应商根据响应文件格式3-4-1、3-4-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由供应商自行负责。

### 附件3-4-1 福建省采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

### 附件3-4-2 证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、对于接受联合体形式的询比且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意事项：

1、请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件。

3、对于接受联合体形式的询比且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法减免税收的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商

（）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

#### 声明函

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1.询比文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在询比文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的询比且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此申明。

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

#### 附件3-5 信用记录查询结果

1、由询比小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。

2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在电子响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 附件3-6联合体协议

#### （接受联合体的项目使用）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的响应询比。现就联合体参加本项目响应询比的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目报价的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出供应商代表、提交电子响应文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，供应商代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理询比保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、询比文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

4、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 附件3-7 分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的供应商）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占报价总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.询比文件接受合同分包且供应商拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 附件3-8 其它资格证明文件

#### （若有）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在询比文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照询比文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若询比文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

### 附件4 询比保证金凭证

#### 编制说明

- 在此项下提交的“询比保证金”材料可使用转账凭证复印件。

- 2、询比保证金是否已提交按照询比文件规定执行。

### 附件5-1 技术和服务要求响应表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 询比文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）询比文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对询比文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本询比文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其询比保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）询比文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经询比由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：

#### 附件5-2        商务条件和其它事项响应表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 询比文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）询比文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对询比文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本询比文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其询比保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）询比文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经询比由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：

### 附件6 相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在询比文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照询比文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据询比文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　　年　　　月　　　日

### 附件7 供应商提交符合采购政策的证明材料

#### 附件7-1-1 中小企业声明函（若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　　年　　　月　　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按询比文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　　年　　　月　　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按询比文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 附件7-1-2 残疾人福利性单位声明函（若有）

本供应商郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表　　　（签字）

供应商名称　　　（全称并加盖公章）

日期：　　　年　　　月　　　日

备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向询比小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

#### 附件7-1-3 监狱企业证明材料

供应商为监狱企业，提供本单位承担的工程，并在电子响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 附件7-2 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

供应商代表：（签字）

日期：年月日

### 附件8 要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在询比文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照询比文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、询比文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表　　　（签字）

供应商名称　　　（全称并加盖公章）

日期：　　　年　　　月　　　日